CareDesk Israel

שלב 3 – מסמך ביצוע משולב

ארכיטקטורה טכנית | תוכנית עסקית | מפרט אב־טיפוס | אסטרטגיית AI

מטרת המסמך: לסגור את ארבעת הפערים המרכזיים שזוהו בסקירה האסטרטגית, ולהכין בסיס ישיר לבניית אב־טיפוס ולתכנון MVP.

סטטוס: מסמך עבודה. כל כלל שכר, חובת דיווח, תקופת שמירת מידע או נוסח משפטי טעונים אימות מקצועי לפני השקה מסחרית.

# תוכן עניינים

1. החלטות הנהלה לשלב הנוכחי

2. ארכיטקטורה טכנית

3. תוכנית עסקית

4. מפרט אב־טיפוס אינטראקטיבי

5. אסטרטגיית AI

6. תוכנית עבודה מיידית

7. סיכונים והחלטות פתוחות

8. קריטריונים למעבר מ-Prototype ל-MVP

# 1. החלטות הנהלה לשלב הנוכחי

| נושא | החלטה |
| --- | --- |
| מטרת השלב | בניית אב־טיפוס אינטראקטיבי לבדיקת ערך, זרימה ואמון; לא מערכת ייצור. |
| נתונים | נתוני דמה בלבד. אין להזין דרכונים, חשבונות בנק או מידע רפואי אמיתי. |
| קהל ראשון | בן/בת משפחה המנהלים עובד אחד עבור מטופל אחד. |
| פלטפורמה | Web responsive בעברית RTL; תכנון Mobile First. |
| חישובים | חישובי דמה שקופים, עם סימון 'דורש אימות מקצועי'. |
| AI | תגובות מבוקרות ומדומות באב־טיפוס; אין החלטות אוטונומיות. |
| היקף | 12 מסכים מרכזיים ותרחיש משתמש מלא אחד. |
| תוצאה רצויה | יכולת לבצע בדיקות עם 5–10 משפחות ו-2–3 אנשי מקצוע. |

# 2. ארכיטקטורה טכנית

הארכיטקטורה נבנית כך שהאב־טיפוס יהיה פשוט ומהיר, אך ה-MVP יוכל לגדול למוצר מאובטח ומרובה לקוחות ללא כתיבה מחדש.

## 2.1 תרשים שכבות

משתמש: Mobile / Desktop Browser

↓

Web Application: RTL, Forms, Dashboard, Wizards

↓

API Gateway / Backend

↓

Authentication & Authorization | Business Rules | Payroll | Documents | Notifications | AI Orchestration

↓

Relational Database | Encrypted Object Storage | Audit Log | Search Index

↓

Email / SMS / Calendar / OCR / AI Providers / Future Government APIs

## 2.2 רכיבי המערכת

| רכיב | אחריות | הערת MVP |
| --- | --- | --- |
| Frontend Web | מסכים, טפסים, RTL, נגישות, תצוגת מובייל | React/Next.js או מקבילה. |
| Backend API | לוגיקה עסקית, הרשאות, תיאום שירותים | REST API פשוט ומודולרי. |
| Identity | הרשמה, כניסה, MFA, תפקידים | שירות מנוהל עדיף על פיתוח עצמי. |
| Case Service | מטופל, מעסיק, עובד ותיק העסקה | ליבת המוצר. |
| Rules Engine | חוקים, תוקף, מקור, יצירת משימות | טבלאות חוקים ניתנות לעדכון. |
| Payroll Service | תקופות שכר, רכיבים, חישוב והסבר | ללא תלוש רשמי בשלב ראשון. |
| Document Service | קבצים, תוקף, גרסאות והרשאות | Signed URLs; ללא URL קבוע. |
| Notification Service | דוא"ל, Push, SMS בעתיד | בשלב ראשון דוא"ל בלבד. |
| AI Orchestrator | הקשר, כללי בטיחות, מקורות ותיעוד | לא שולח מסמך רגיש למודל כברירת מחדל. |
| Audit Service | תיעוד גישה ושינוי | בלתי ניתן למחיקה על ידי משתמש רגיל. |
| Analytics | מדדי שימוש ותקלות ללא PII | אירועים אנונימיים/ממוזערים. |

## 2.3 מודולים לוגיים

| מודול | ישויות עיקריות | API עיקרי |
| --- | --- | --- |
| Accounts | Account, User, Role | Create account, invite user, assign role. |
| Employment Cases | Recipient, Employer, Worker, Contract | Create/update/archive case. |
| Documents | Document, Version, Expiry | Upload, view, replace, verify. |
| Payroll | Period, Item, Payment | Calculate, explain, approve, mark paid. |
| Benefits | Ledger, Balance, Transaction | Add entitlement, consume, reconcile. |
| Tasks | Task, Rule, Notification | Create, assign, postpone, complete. |
| Knowledge | Article, Source, Effective Date | Search, retrieve, cite. |
| AI | Question, Context, Answer, Confidence | Ask, explain, draft, escalate. |
| Audit | Event, Actor, Object, Timestamp | Record and retrieve history. |

## 2.4 אבטחה ופרטיות לפי תכנון

• הצפנה בתעבורה ובמנוחה; הצפנת שדה לנתונים פיננסיים ומזהים קריטיים.

• אחסון מסמכים ב-Object Storage מוצפן, עם קישורים חתומים וקצרי תוקף.

• MFA לפעולות רגישות: אישור שכר, מחיקת מסמך, הוספת משתמש ושיתוף חיצוני.

• Masking אוטומטי למספר דרכון, תעודת זהות וחשבון בנק בתצוגות ובלוגים.

• הפרדת מידע רפואי ממידע כספי ותפעולי.

• Audit מלא של צפייה במסמך רגיש ושינוי נתונים.

• סביבת Prototype נפרדת לחלוטין מסביבת MVP, ללא נתוני אמת.

• ניהול ספקי משנה והסכמי עיבוד מידע לפני הכנסת מידע אמיתי.

## 2.5 בסיס הנתונים – עקרונות

| עיקרון | יישום |
| --- | --- |
| Multi-tenant | Account ID בכל רשומה והפרדה לוגית קשיחה. |
| Versioning | חוזים, כללים ומסמכים אינם נדרסים; נשמרת גרסה קודמת. |
| Effective Dating | לכל כלל תאריך תחילה וסיום. |
| Soft Delete | מחיקה תפעולית עם יכולת שחזור; מחיקה משפטית בתהליך נפרד. |
| Ledger | זכויות ותשלומים נשמרים כתנועות, לא רק כיתרה. |
| Idempotency | מניעת יצירת תשלום או משימה כפולים. |
| PII Separation | שדות רגישים מוגנים ומוגבלים לפי תפקיד. |

## 2.6 החלטות טכנולוגיות מומלצות

| תחום | בחירה מומלצת | חלופה |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js / React | Vue/Nuxt. |
| Backend | TypeScript Node.js | Python FastAPI. |
| Database | PostgreSQL | Managed relational equivalent. |
| Storage | S3-compatible encrypted storage | Azure Blob / GCP Storage. |
| Authentication | Managed identity provider | Cloud-native identity. |
| Hosting | Managed cloud with region choice | Israeli cloud provider if required. |
| Monitoring | Central logs, errors and uptime | Cloud-native monitoring. |
| Prototype | Claude Artifact או Web prototype | Figma clickable prototype. |

הבחירות אינן סופיות. השלב הנוכחי דורש אב־טיפוס בלבד; הבחירה הסופית תתקבל לאחר בדיקת עלויות, פרטיות, זמינות צוות ודרישות אחסון בישראל.

## 2.7 סביבות ופיתוח

1. Prototype – נתוני דמה בלבד; ללא Backend אמיתי.

2. Development – נתונים סינתטיים, בדיקות אוטומטיות.

3. Staging – דומה לייצור, ללא נתונים אמיתיים.

4. Production – מידע אמיתי, הרשאות, ניטור, גיבוי ותגובה לאירועים.

# 3. תוכנית עסקית

## 3.1 הבעיה והערך

הלקוח אינו קונה תוכנת שכר. הוא קונה ביטחון שהעסקה מורכבת מנוהלת נכון, בזמן ועם הוכחות.

| כאב | פתרון CareDesk | ערך כספי/רגשי |
| --- | --- | --- |
| פיזור בין מסמכים, יומן, בנק ויועצים | מקור אמת אחד | חיסכון בזמן והפחתת לחץ. |
| חשש מטעויות שכר וזכויות | חישוב מוסבר ובדיקות | הפחתת חשיפה וסכסוכים. |
| מסמכים שפג תוקפם | התראות וזרימת חידוש | מניעת מצב לא חוקי. |
| קושי להוכיח תשלום | אסמכתאות ו-Audit | הגנה במקרה מחלוקת. |
| חוסר ידע | מרכז ידע ועוזר | פחות תלות בשירות יקר. |

## 3.2 קהלי יעד

| סגמנט | מאפיינים | הצעת ערך | עדיפות |
| --- | --- | --- | --- |
| משפחה עצמאית | תיק אחד, ידע מוגבל | ניהול מלא ופשוט | ראשון. |
| משפחה עם יועץ | משתפת רו"ח/עו"ד | שיתוף והרשאות | שני. |
| מנהל תיקים | 10–100 תיקים | Portfolio ויעילות | לאחר הוכחת Product-Market Fit. |
| ארגון | מאות תיקים | Enterprise, SLA, API | שלב מאוחר. |

## 3.3 מודל הכנסות מוצע

| מסלול | מחיר עבודה מוצע | כולל |
| --- | --- | --- |
| Trial | 30 יום ללא כרטיס | תיק אחד, נתוני דמה/הקמה, ללא ייצוא מלא. |
| Family | 49–69 ₪ לחודש | תיק אחד, משימות, מסמכים, שכר בסיסי ודוחות. |
| Family Plus | 99–129 ₪ לחודש | AI, OCR עתידי, שיתוף בן משפחה, דוחות מתקדמים. |
| Professional | 199–349 ₪ לחודש | כמה תיקים, הרשאות מקצועיות, Dashboard רוחבי. |
| Enterprise | הצעת מחיר | SLA, API, White Label והרשאות מורכבות. |

המחירים הם הנחת עבודה לבדיקת נכונות לשלם, לא החלטה סופית. בשלב האב־טיפוס יש לבדוק האם המשתמש מעדיף מנוי חודשי, שנתי או חבילת ליווי.

## 3.4 Go-To-Market

| ערוץ | פעולה ראשונה | מדד |
| --- | --- | --- |
| יועצי סיעוד | 10 ראיונות ו-2 שותפי הפניה | לידים איכותיים. |
| עו"ד/חשבי שכר | פיילוט משותף | אמון מקצועי והפניות. |
| קהילות משפחות | מדריך חינמי וצ'קליסט | הרשמות Trial. |
| SEO | תוכן: שכר, שבתות, חידוש אשרה | תנועה אורגנית. |
| חברות ביטוח רפואי | שיתוף פעולה סביב חידושים | המרות והכנסה משותפת. |
| עמותות וארגוני זכויות | הדגמה ומשוב | אמינות וכיסוי צרכים. |

## 3.5 מנועי צמיחה

• הזמנת בן משפחה נוסף לתיק.

• הזמנת רו"ח או עו"ד לצפייה מוגבלת.

• דוח חודשי ממותג שניתן לשתף.

• צ'קליסט חינמי שהופך לפתיחת תיק.

• תזכורות מועילות שמגדילות שימוש ושימור.

• בהמשך: פורטל עובד ושותפים מקצועיים.

## 3.6 יתרון תחרותי והגנה

| Moat | כיצד נבנה |
| --- | --- |
| Rules Knowledge | מאגר חוקים מאומת, מנוהל גרסאות ומקורות. |
| Workflow Data | הבנת דפוסי העסקה וטעויות נפוצות, ללא חשיפת PII. |
| Trust | שקיפות, Audit, אבטחה ותמיכה אנושית. |
| Professional Network | רו"ח, עורכי דין ויועצים שמאשרים ומפנים. |
| Switching Cost | היסטוריית תשלומים, מסמכים וזכויות לאורך שנים. |
| Localization | עברית, RTL, תהליכים ישראליים ושפה פשוטה. |

## 3.7 KPI עסקיים

| שלב | מדדים |
| --- | --- |
| Prototype | הבנת מצב התיק, השלמת משימה, אמון, נכונות לשלם. |
| Pilot | Activation, זמן הקמה, שימוש חודשי, משימות באיחור. |
| MVP | Conversion Trial-to-Paid, Retention 3/6 חודשים, NPS, Support tickets. |
| Scale | CAC, LTV, Churn, Gross Margin, מספר תיקים למנהל מקצועי. |

## 3.8 יעד ולידציה לפני פיתוח מלא

1. 15 ראיונות משפחות, מתוכם לפחות 8 שמעסיקות ישירות.

2. 3 אנשי מקצוע: חשב שכר/רו"ח, עו"ד עבודה, יועץ סיעוד.

3. 5 בדיקות שימוש מלאות באב־טיפוס.

4. לפחות 60% מהמשפחות אומרות שהמוצר פותר בעיה משמעותית.

5. לפחות 30% מצהירות על נכונות לשלם בטווח המוצע.

6. לא יותר מ-20% כישלון בהשלמת התרחיש המרכזי.

# 4. מפרט אב־טיפוס אינטראקטיבי

## 4.1 מטרות

• לבדוק האם המשתמש מבין מה דחוף בתוך 10 שניות.

• לבדוק זרימת חידוש מסמך.

• לבדוק חישוב שכר מוסבר.

• לבדוק אמון בהזנת דרכון ופרטי בנק.

• לבדוק שימוש בעוזר החכם.

• לבדוק נכונות לשלם.

## 4.2 Persona ונתוני דמה

| פריט | נתון דמה |
| --- | --- |
| מנהל התיק | בועז לוי, בן משפחה. |
| מטופלת | שרה לוי, רמת סיעוד 5. |
| עובדת | Maria Santos, דרכון P1234567. |
| אשרה | פגה בעוד 28 ימים. |
| ביטוח רפואי | בתוקף עוד 112 ימים. |
| שכר קרוב | 8,920 ₪ – סכום דמה. |
| משימה דחופה | חידוש אשרה. |
| חשבון בנק | בנק 12, סניף 345, חשבון ****6789. |

## 4.3 רשימת המסכים

| # | מסך | מטרה | פעולה ראשית |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | כניסה | הצגת ערך ואמון | כניסה לחשבון דמה. |
| 2 | Dashboard | מצב התיק | מה עליי לעשות עכשיו? |
| 3 | משימת חידוש אשרה | הבנת דחיפות | טפל עכשיו. |
| 4 | העלאת אשרה | בחירת קובץ/צילום | המשך. |
| 5 | אישור פרטי מסמך | בדיקת מספר ותוקף | שמור וסגור משימה. |
| 6 | תיק עובד | פרטים, בנק ומסמכים | ערוך פרטים. |
| 7 | צילום דרכון | תצוגת פרטיות וקליטה | העלה מסמך דמה. |
| 8 | פרטי בנק | הזנה מוסתרת | שמור. |
| 9 | שכר – נוכחות | ימי היעדרות | המשך. |
| 10 | שכר – שבתות/חריגים | נתוני חודש | חשב שכר. |
| 11 | סיכום שכר | פירוט והסבר | אשר. |
| 12 | תשלום ואסמכתה | תיעוד תשלום | סמן כשולם. |
| 13 | Care Timeline | היסטוריה מלאה | פתח אירוע. |
| 14 | עוזר חכם | מה נשאר החודש? | שאל. |
| 15 | מסך מחיר/הרשמה | בדיקת נכונות לשלם | התחל ניסיון. |

## 4.4 רכיבי UI חובה

| קטגוריה | רכיבים |
| --- | --- |
| Navigation | Top bar, bottom nav במובייל, breadcrumb בדסקטופ. |
| Status | Badge, alert banner, progress, empty state. |
| Forms | Text, date, currency, phone, masked bank, file upload. |
| Documents | Document card, expiry badge, preview, replace. |
| Payroll | Step indicator, salary item, explanation drawer. |
| Actions | Primary button, secondary action, confirm modal. |
| Trust | Privacy microcopy, lock icon, who-can-see, audit note. |
| AI | Suggested prompts, answer card, confidence/source indicator. |

## 4.5 דרישות UX

• RTL מלא ועקבי.

• מינימום גודל לחיצה 44×44 פיקסלים.

• צבע אינו האמצעי היחיד להצגת מצב.

• Label קבוע מעל כל שדה.

• שמירה אוטומטית באשף.

• מצב טיוטה וחזרה מאוחרת.

• הודעת שגיאה בשפה פשוטה עם דרך פתרון.

• כל מסך כולל פעולה ראשית אחת.

• מידע רגיש מוצג מוסתר כברירת מחדל.

## 4.6 מצבי שגיאה ותרחישי קצה בפרוטוטייפ

| מצב | התנהגות |
| --- | --- |
| קובץ לא נתמך | הסבר פורמטים מותרים ושמירת ההתקדמות. |
| תאריך תפוגה בעבר | התראה ולא חסימה; הפניה לבדיקה. |
| חסר מסמך | אפשרות לשמור טיוטה ומשימה אוטומטית. |
| אין אינטרנט | הצגת מידע אחרון שמור והודעה שלא ניתן לשמור שינוי. |
| שתי אשרות | בקשת בחירה איזו פעילה ותיוג השנייה כהיסטורית/מעבר. |
| שינוי מעסיק | סגירת תיק קודם ופתיחת תיק חדש עם קישור ביניהם. |
| פטירת מטופל | זרימת סיום דחופה וגמר חשבון. |
| עובד נעלם | מצב חירום עם תיעוד, אנשי קשר והפניה לרשויות. |

## 4.7 נוסחי אמון למסמכים רגישים

| נקודה | נוסח מומלץ |
| --- | --- |
| לפני העלאת דרכון | המסמך נשמר בצורה מוצפנת ונגיש רק למי שהענקת לו הרשאה. |
| ליד פרטי בנק | פרטי החשבון משמשים לתיעוד תשלום ומוצגים באופן חלקי בלבד. |
| שיתוף | ניתן לבטל גישה בכל עת. כל צפייה מתועדת. |
| Prototype | זוהי הדגמה בלבד. אין להזין מידע אמיתי. |
| חישוב | החישוב מבוסס על הנתונים שהוזנו ודורש אימות מקצועי לפני תשלום. |

## 4.8 קריטריוני קבלה

1. האב־טיפוס פועל במובייל ובדסקטופ.

2. כל 15 המסכים מקושרים בתרחיש אחד.

3. אין מסך ללא Empty/Error/Success state.

4. המשתמש משלים חידוש אשרה בפחות מ-3 דקות.

5. המשתמש מסביר במילים שלו כיצד חושב השכר.

6. המשתמש מזהה מי יכול לראות דרכון ופרטי בנק.

7. המערכת אינה שומרת נתוני אמת.

8. ניתן לשתף לינק לבדיקות משתמשים.

# 5. אסטרטגיית AI

## 5.1 תפקיד ה-AI

ה-AI אינו מקור החוק ואינו מחליף רו"ח, עו"ד או גורם רפואי. תפקידו להפוך נתונים וכללים מאומתים להסבר, המלצה ופעולה פשוטה.

## 5.2 יכולות מתוכננות

| יכולת | Prototype | MVP | עתיד |
| --- | --- | --- | --- |
| שאלות על התיק | תשובות מדומות | RAG על נתוני תיק וידע מאושר | הקשר רב-תיקי. |
| הסבר שכר | טקסט דמה | הסבר נוסחה ורכיבים | זיהוי חריגות. |
| יצירת משימות | מדומה | לפי מנוע חוקים | Agent עם אישור אנושי. |
| קריאת מסמך | לא | OCR מוגבל | Document intelligence מלא. |
| טיוטת מכתב | תבנית | טיוטה מותאמת | זרימת אישור ושליחה. |
| גמר חשבון | הדגמה בלבד | איסוף נתונים והפניה לבדיקה | חישוב מאומת מקצועית. |
| זיהוי סיכון | לא | כללים דטרמיניסטיים | מודל אנומליות מבוקר. |

## 5.3 מקורות תשובה

1. נתוני התיק שהמשתמש מורשה לראות.

2. Rules Engine מאומת ומנוהל גרסאות.

3. מרכז ידע מאושר עם מקור ותאריך עדכון.

4. תבניות ניסוח מאושרות.

5. לא: ידע כללי של המודל לבדו בנושאים משפטיים או כספיים.

## 5.4 Guardrails

| סיכון | בקרה |
| --- | --- |
| המצאת חוק או סכום | תשובה רק ממקור מאושר; אחרת 'אין מספיק מידע'. |
| גישה למידע לא מורשה | סינון הרשאות לפני יצירת Context. |
| העברת דרכון למודל | אסורה כברירת מחדל; OCR בשירות ייעודי והסכמה. |
| ייעוץ משפטי | הסבר כללי + הפניה לבעל מקצוע. |
| החלטה כספית אוטומטית | אישור אנושי חובה לפני תשלום/נעילה. |
| Prompt Injection במסמך | ניקוי תוכן והפרדה בין נתון להוראה. |
| דליפת PII בלוג | Redaction לפני לוגים ותצפית. |
| שימוש לאימון | ספק עם תנאים מתאימים והסכם עיבוד מידע. |

## 5.5 רשימה שחורה – שאלות שהעוזר לא מכריע

• האם לפטר את העובד.

• האם עובד מסוים חוקי להעסקה ללא בדיקה מוסמכת.

• פרשנות סופית של זכאות או חבות משפטית.

• החלטה רפואית או אבחנה.

• אישור סופי של גמר חשבון ללא בדיקה מקצועית.

• ביצוע תשלום, שליחת דיווח או מחיקת מסמך ללא אישור מפורש.

• המלצה לעקוף רשות, חוק, אשרה או חובת דיווח.

## 5.6 מבנה תשובת AI

| חלק | דוגמה |
| --- | --- |
| תשובה | האשרה עומדת לפוג בעוד 28 ימים. |
| פעולה | מומלץ להתחיל תהליך חידוש כעת. |
| מקור | נתוני האשרה בתיק + כלל חידוש גרסה 3. |
| רמת ודאות | גבוהה / בינונית / דורש בדיקה. |
| הסתייגות | זהו מידע תפעולי ואינו ייעוץ משפטי. |
| כפתור | פתח משימת חידוש. |

## 5.7 תיעוד ובקרה

• שמירת שאלה, תשובה, מקורות, גרסת כלל ורמת ודאות.

• אפשרות למשתמש לסמן 'עזר/לא עזר/שגוי'.

• בדיקה תקופתית של תשובות שגויות.

• מדד Hallucination ו-Escalation.

• מחיקת תוכן רגיש לפי מדיניות ודרישת המשתמש.

• אין שימוש בשיחות משתמש לצורכי אימון ללא הסכמה נפרדת.

## 5.8 מדדי AI

| מדד | יעד התחלתי |
| --- | --- |
| Grounded answers | מעל 95% תשובות עם מקור מאושר. |
| Unsafe completion | אפס החלטות אסורות ללא הסלמה. |
| User helpfulness | מעל 80% 'עזר לי'. |
| Escalation accuracy | מעל 90% בנושאים משפטיים/רפואיים. |
| Latency | פחות מ-5 שניות לשאלה רגילה. |
| PII leakage | אפס אירועים. |

# 6. תוכנית עבודה מיידית

| שבוע | תוצר | אחריות |
| --- | --- | --- |
| 1 | סגירת תרחיש דמה, מסכים ונוסחים | מוצר + UX. |
| 1–2 | בניית Prototype אינטראקטיבי | Claude/Figma/Frontend. |
| 2 | בדיקת פרטיות פנימית ותיוג נתוני דמה | מוצר + אבטחה. |
| 3 | 5 בדיקות משתמשים | מוצר. |
| 3 | 3 ראיונות אנשי מקצוע | מייסד/יועץ. |
| 4 | סיכום ממצאים ותיקון Prototype | מוצר + UX. |
| 4 | החלטת Go/No-Go ל-MVP | הנהלה. |

# 7. סיכונים והחלטות פתוחות

| נושא | סיכון | החלטה נדרשת |
| --- | --- | --- |
| חוקי שכר | טעות פוגעת באמון ובחשיפה | מינוי מאמת מקצועי. |
| אחסון בישראל | דרישות לקוח/רגולציה | בדיקת צורך ופתרונות ענן. |
| OCR | טעויות במספרים ותאריכים | בחירת ספק + אימות אנושי. |
| AI Provider | פרטיות ותנאי שימוש | DPA, retention, no-training. |
| תמחור | מחיר גבוה/נמוך מדי | בדיקת willingness-to-pay. |
| תמיכה אנושית | AI לבדו לא מספיק | מודל שירות ותמחור. |
| אחריות משפטית | הצגת חישוב כמחייב | Terms, disclaimers ותהליך אישור. |
| Edge Cases | אירועים נדירים אך קריטיים | מסמך flows מאושר לפני MVP. |

# 8. קריטריונים למעבר מ-Prototype ל-MVP

1. לפחות 5 מתוך 7 משתמשים משלימים את התרחיש ללא עזרה משמעותית.

2. לפחות 60% מדרגים את המוצר כפתרון משמעותי.

3. לפחות 30% מוכנים לשלם מחיר חודשי בטווח שנבדק.

4. אין בעיית אמון מהותית בהזנת מסמכים ופרטי בנק.

5. אנשי מקצוע מאשרים שהזרימות מכסות את התהליך הבסיסי.

6. נבחר מאמת מקצועי לכללי שכר וזכויות.

7. נבחרה ארכיטקטורת אבטחה וספקי ענן/AI.

8. נכתבו Privacy Notice, Terms ו-Consent Flow ראשוניים.

9. נסגר scope MVP שאפשר לפתח בתוך 10–14 שבועות.

10. קיימת הערכת עלות ותקציב מאושרת.

# נספח – תוצרים הבאים לאחר אישור

• Prompt Master לבניית האב־טיפוס ב-Claude.

• ערכת נתוני דמה מלאה.

• מסמך בדיקות משתמשים ושאלון.

• Backlog MVP עם User Stories ו-Acceptance Criteria.

• מסמך Edge Cases מפורט.

• Privacy Notice ו-Consent Flow לבדיקה משפטית.

• מפרט API ו-Schema בסיס נתונים.

• מודל עלויות ענן ופיתוח.